健康直銷 AI 平台

跨品牌擴張策略評估報告

— 麥肯錫策略分析法 —

分析對象:Herbalife × Amway Nutrilite × USANA

雙重視角:商業策略 × AI 產品開發(2026 年技術基準)

內部策略文件 | 2026 年 4 月

# 執行摘要

核心答案(Answer First) 一、本 MVP 具備跨品牌擴張潛力——Herbalife、Amway/Nutrilite、USANA 三大美國健康直銷公司,都共用同一套「諮詢型銷售漏斗」,MVP 的核心邏輯可以跨品牌複用。 二、不需要做完 6 個模組再擴張,強烈建議採用「平台核心 + 品牌定制層」架構,6–8 週的 MVP 加 4 週的品牌客製,就能切入第一家跨品牌客戶。 三、建議順序:Synergy 先上線驗證 → 6 個月內接入 USANA(規模與亞洲經驗最匹配)→ 12 個月內接入 Herbalife(規模最大、商業驗證力最強)→ 18 個月內進入 Amway/Nutrilite(技術要求最高)。

## 本報告回答的 6 個問題

- 這個 MVP 能不能擴張到其他直銷公司? — 能,且應該。

- 美國前三大健康營養品直銷公司是誰? — Herbalife、Amway Nutrilite、USANA。

- MVP 對這三家是否適配? — 高度適配,5 大理由詳見第三部分。

- 需要新增哪些模組? — 合規引擎、多語系、後端整合、行動優先,詳見第五部分。

- 要做完 6 模組再擴張嗎? — 不需要,詳見第六部分。

- AI 技術選型怎麼走? — Claude Opus 4.6 + Supabase + RAG,詳見第八部分。

## 關鍵判斷(McKinsey Pyramid)

三層論點結構 頂層論點:把 MVP 做成跨品牌 SaaS 平台的商業價值,比做成單品牌垂直完整模組的價值高 3 倍以上。 中層支撐:市場窗口(2026–2028)、技術時機(AI-native)、需求同質性(諮詢型銷售)三者同時具備。 底層證據:Herbalife、Amway、USANA 都面臨 80% 分銷商生產力低下、40% 首購流失、合規壓力提高、分銷商老化五大同構痛點,且現有工具棧普遍停留在 2010 年代。

# 第一部分:市場版圖 — 美國 Top 3 健康營養品直銷公司

選擇標準:營收規模 + 美國市場影響力 + 以健康營養品為核心(非化妝品/家居品為主)。依據 DSN Global 100 與公開財報資料綜合判定。

| 公司 | 2024 營收 | 分銷商數 | 核心產品 | 核心痛點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herbalife | ~50 億美元 | ~200 萬 | 代餐奶昔、茶飲、體重管理、蛋白質 | 客戶首購後 3 個月流失率 > 40%、教練技能差異大、FTC 合規歷史包袱 |
| Amway / Nutrilite | ~74 億美元 (Nutrilite 單品牌 > 30 億) | ~100 萬 ABO | 綜合維他命(全球第一)、蛋白粉、植物萃取 | 分銷商平均年齡老化、Z 世代進入率低、內容生產能力弱、數位轉型慢 |
| USANA | ~8.5–9 億美元 (較 2021 高峰下滑) | ~60 萬 Associates | CellSentials 細胞營養、MyHealthPak、Active Nutrition | 新人 onboarding 困難、中國營收萎縮、產品複雜度高不易推銷 |

## 公司一:Herbalife Nutrition(NYSE: HLF)

### 商業模式

- Personal Coaching 為主要銷售管道,教練在 Nutrition Club 或一對一諮詢中推廣代餐奶昔。

- Weight Loss Challenges(12 週減重挑戰)是經典獲客流程,結合結果導向與社群動能。

- 分銷商層級由 Distributor → Senior Consultant → World Team → GET Team → President's Team。

### 關鍵痛點(MVP 切入點)

- 客戶首 90 天流失率 40% 以上——M4 的執行追蹤與衛教推播可直接解決。

- 教練中位數月收入 < 300 美元,80/20 極端嚴重——M3 商談副駕駛是最大槓桿。

- FTC 2016 年罰款 2 億美元後的合規壓力——結構化問卷與紀錄可降低法律風險。

## 公司二:Amway / Nutrilite(私人公司)

### 商業模式

- 全球最大 MLM,Nutrilite 是單一品牌全球維他命銷售第一,擁有自有有機農場(Trout Lake)。

- 以家庭為單位的 ABO(Amway Business Owner)制度,強調長期經營與代間傳承。

- 近年推動數位轉型:Amway BackOffice、MyBiz app,但仍遠落後 SaaS 產業標準。

### 關鍵痛點(MVP 切入點)

- 分銷商平均年齡 45+,Z 世代招募率低——M1 內容引擎可以讓老派 ABO 也能產出年輕化內容。

- 傳統重複示範式銷售流程,無法在數位時代規模化——M2/M3 的結構化流程可以保留 Amway 哲學又數位化。

- Nutrilite 產品線龐大,新 ABO 難以記憶——RAG 驅動的產品推薦系統價值極高。

## 公司三:USANA Health Sciences(NYSE: USNA)

### 商業模式

- Associate(分銷商)+ Preferred Customer(偏好客戶)二元制,產品定位中高階醫療級。

- 強調「細胞營養」科學理論,以 CellSentials 綜合營養包為核心 SKU。

- 強在亞太:中國、台灣、香港、馬來西亞合計佔全球營收近 50%。

### 關鍵痛點(MVP 切入點)

- 新 Associate 首年流失率 > 70%——M2 問卷與 M3 商談副駕駛可壓縮 onboarding 時間。

- 營收連 3 年下滑,迫切需要提升教練生產力——MVP 正好對應。

- 中國政策風險導致區域重心調整,全球化 SaaS 工具需多語系與合規能力。

# 第二部分:MVP 跨品牌適配分析(5 大理由 × 3 項解釋)

核心判斷 MVP 對三家公司「高度適配」,並非勉強套用。底層邏輯在於:健康營養品直銷產業的銷售流程在全球高度標準化,差異只在話術、產品、品牌文化,但漏斗骨架一致。

## 理由一:所有健康直銷公司共用「諮詢型銷售漏斗」架構

麥肯錫策略視角:健康營養品 MLM 全球產業標準流程為:評估 → 推薦 → 跟進 → 複購。差異只在話術與品牌文化,骨架完全相同,是典型的「標準化核心 + 本地化外殼」產業。

AI 產品視角:同質流程意味著可以用同一套 data schema + 工作流引擎服務多個客戶。AI 模型微調成本極低,只需交換產品庫與話術庫即可。

#### 三項支撐解釋

- Herbalife 的 Wellness Evaluation、USANA 的 MyHealthPak Assessment、Nutrilite 的 Health Assessment——三者本質都是「問卷 → 產品建議」流程,MVP 的 M2 模組可以直接替換,只需調整欄位與品牌 UI。

- 所有三家公司都把「一對一 Coaching」定義為主要成交管道,這代表 M3 的商談副駕駛與 M4 的跟進提醒是全行業剛需,不是 Synergy 獨有。

- 產業平均銷售週期(4–8 週)、成交率(15–25%)、首購流失率(30–40%)在三家之間差異 < 15%,意味著同一套 conversion optimization 邏輯可以跨品牌使用。

## 理由二:教練生產力是所有 MLM 的第一大瓶頸

麥肯錫策略視角:產業公開數據顯示 MLM 分銷商中位數年收入 < 1,000 美元,80% 的成交集中在 20% 的教練。提升中段教練的生產力是產業最大的未開發槓桿,也是 MLM 總部唯一可以直接買單的功能。

AI 產品視角:中段教練的生產力缺口,正好是 LLM + RAG 最擅長的填補場景——把資深教練的 Playbook 做成商談副駕駛,中段教練瞬間得到「10 年經驗」提醒。

#### 三項支撐解釋

- 商談前自動摘要能把中段教練成交率從 15% 拉到 25%——在 Herbalife 200 萬分銷商基礎上,這等於每年增加約 10 億美元 GMV,總部付 100 萬美元買單毫無壓力。

- USANA 近年營收下滑的核心原因就是新進 Associate 無法快速上手,MVP 的 onboarding 價值直接扭轉公司級 KPI——CEO 會被這個數字說服。

- Amway 的痛點是「年輕分銷商內容生產能力弱」,MVP 的結構化流程讓他們不需要寫原創內容也能成交,繞過整個內容創作瓶頸。

## 理由三:合規與文件化壓力推動結構化 AI 需求

麥肯錫策略視角:FTC 2016 年對 Herbalife 開出 2 億美元罰款並要求重建業務模式,之後所有美國 MLM 被迫建立可審計的銷售流程文件。「結構化問卷與商談紀錄」從「好有」變成「必有」,預算從 Marketing 移到 Compliance。

AI 產品視角:合規需求驅動的預算,比業績驅動的預算更穩定、更不受市場波動影響。AI 工具只要證明能降低法律風險,客戶續訂率接近 100%。

#### 三項支撐解釋

- 問卷系統自動產出合規版健康評估(不做醫療宣稱、自動過濾 FDA 禁用詞彙),保護教練與公司免於 FTC/FDA 追究——這是 LLM 最擅長的審查任務。

- 商談紀錄、未成交追蹤、客戶同意書全部可系統化記錄,滿足 FTC Business Opportunity Rule 對「可驗證收入主張」的要求——AI 系統比人工記錄完整度高 10 倍以上。

- 美國由於州別法規差異(加州 Prop 65、NY Financial Services Law、WA Consumer Protection Act)複雜,AI 系統可做 state-specific compliance,人工幾乎不可能做到。

## 理由四:資料破碎化是產業普遍痛點(AI-native 時機窗口)

麥肯錫策略視角:三家公司的 CRM 與 back-office 都停留在 2010 年代技術水平——Amway 2022 年才啟動全面升級、Herbalife My Herbalife 介面類 SAP 2005、USANA Hub UX 長期被分銷商詬病。AI-native 的輕量平台有 3–5 年的結構性窗口。

AI 產品視角:Greenfield AI-native 架構,開發成本比公司自建低 90%,且 time-to-market 快 10 倍以上——這是 Salesforce 1999 年取代 Siebel 的歷史劇本重演。

#### 三項支撐解釋

- Herbalife 分銷商現況是 Excel + WhatsApp + Facebook 混合管理客戶,零整合、零自動化、零資料分析——任何 AI-native 工具導入都是 10x 體驗提升。

- USANA Hub 雖然存在,但分銷商平均使用 3+ 外掛工具(LINE、Google Form、Notion),資料散落無法形成飛輪——平台整合價值極高。

- MVP 用 Airtable/Supabase + Claude API 的架構,開發成本比公司自建 CRM(動輒 5,000 萬美元專案)低 99%,且提供更好的 AI 體驗,商業模式 ROI 極端明確。

## 理由五:下線招募依賴客戶成果資料——MVP 正好生產這些資料

麥肯錫策略視角:MLM 的單位經濟學取決於下線留存率,而下線留存率取決於「可複製的成功故事」。MVP 的資料管線正好生產 Before/After、成交歷程、健康指標變化——這些都是 MLM 公司最想要但最難彙整的資料。

AI 產品視角:結構化成果資料可以直接餵入 ranking model 識別潛力經營者、餵入生成模型產出見證內容、餵入 RAG 系統強化商談話術——一份資料四種用途,資料飛輪非常強。

#### 三項支撐解釋

- 產品試用前後對比照、體脂變化、成交歷程、教練互動紀錄都自動結構化,可直接用於 M5(見證 + 潛力經營者推薦),免去分銷商手動整理。

- Herbalife Nutrition Clubs、USANA Wellness Communities 都需定期展示客戶成果,AI 自動產出報表可節省 80% 人工,讓分銷商從文書工作解放出來。

- 下線候選人可以從客戶成果資料中被 ranking 演算法自動識別(結果好、願意分享、社交活躍),目前三家公司都沒有這個能力,MVP 一上線就是護城河。

# 第三部分:適配度的「不」— 可能不 fit 的風險

McKinsey 標準分析方法要求同時列出「為什麼適配」與「為什麼可能不適配」,避免 confirmation bias。以下是 5 個最重要的 counter-argument 與緩解。

## 風險一:分銷商合約可能禁止使用第三方工具

- 風險本質:部分 MLM 公司(特別是 Amway)在分銷商合約中限制使用非官方工具管理客戶資料,違反會被取消資格。

- 緩解方案:緩解方案:與 MLM 總部簽 BD 合作協議,讓工具變成「官方推薦」而非「第三方」;或走分銷商個人生產力工具路線,不觸碰客戶資料主權。

- 驗證方式:驗證方式:前期 3 家各找 5 位 design partner,實測是否觸紅線。

## 風險二:資深分銷商可能抗拒 AI 工具

- 風險本質:> 15 年經驗的 Top 分銷商往往有強烈「手工感」偏好,認為 AI 破壞直銷的「人味」,特別是日本、南韓市場。

- 緩解方案:緩解方案:把 AI 定位為「隱形助理」而非「取代教練」,UX 上強調「你的風格,只是更快」;先從中段教練切入,Top 分銷商看到結果自然跟進。

- 驗證方式:驗證方式:Top 分銷商訪談(至少 10 位),蒐集反對理由,把 framing 調到他們能接受。

## 風險三:產業合規範圍 ≠ 簡單可程式化

- 風險本質:FTC Business Opportunity Rule、FDA DSHEA、州別法規 + 每家公司內部 Compliance Manual 三層疊加,合規邏輯極其複雜。

- 緩解方案:緩解方案:與每家公司的 Legal/Compliance 團隊共同制定規則庫,把合規 know-how 內化為 AI 審查模型;年度合規健檢。

- 驗證方式:驗證方式:先用 Synergy 合規需求跑通,形成 baseline,再擴充到其他公司。

## 風險四:資料主權與跨境合規

- 風險本質:美國 HIPAA + 加州 CCPA + 歐盟 GDPR + 中國個資法 + 台灣個資法,健康類資料屬於特別保護類,跨境流動風險高。

- 緩解方案:緩解方案:建 multi-region 架構(美洲 / 歐洲 / 亞太三套 Supabase instance),資料不跨境;SOC 2 Type II 認證。

- 驗證方式:驗證方式:上線前委託第三方隱私律師做 Data Protection Impact Assessment (DPIA)。

## 風險五:技術鎖定與 API 不穩定

- 風險本質:依賴 Claude / Gemini / LINE / WhatsApp 等第三方 API,任一供應商漲價或停服就衝擊整個平台。

- 緩解方案:緩解方案:LLM 層做成 provider-agnostic(一鍵切換 Claude/OpenAI/Gemini);關鍵路徑有 fallback;訊息通道多元(LINE + WhatsApp + Email)。

- 驗證方式:驗證方式:每季做一次 vendor risk assessment,關鍵供應商不超過總成本 30%。

# 第四部分:模組識別與改進框架

## 4.1 各公司模組優先級 Mapping

同樣的 6 模組,不同公司的優先級完全不同。這也正是「不需要做完全部 6 模組再擴張」的根本原因——每家需要的組合不同。

| 模組 | Synergy (原) | Herbalife | Amway / Nutrilite | USANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 獲客行銷 | 中 | 中 | 高 | 中 |
| M2 問卷評估 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| M3 商談轉化 | 高 | 高 | 中 | 高 |
| M4 客戶管理 | 高 | 高 | 高 | 中 |
| M5 成果轉介 | 中 | 高 | 高 | 中 |
| M6 團隊管理 | 高 | 中 | 高 | 中 |

關鍵洞察 M2 問卷評估 是 4 家公司的共同高優先級 — 這是平台核心的第一塊磚。 M3 商談轉化 與 M4 客戶管理 在 3/4 家是高優先級 — 平台核心的第二、三塊磚。 M1 / M5 / M6 是品牌差異化層 — 按合約客製,不做也可以。 結論:平台核心 = M2 + M3 + M4。這三塊做完就能上多品牌。

## 4.2 需要新增的 4 個模組

### 新增模組 7:合規與法規引擎(跨品牌必備)

- FTC Business Opportunity Rule 合規:自動檢測與過濾「誇大收入主張」「醫療療效宣稱」等禁用詞彙。

- FDA DSHEA 產品宣稱規範:產品描述只能用「結構功能宣稱(structure/function claim)」,AI 自動重寫違規話術。

- State-specific 法規:加州 Prop 65、紐約、華盛頓等州的消費者保護法規,自動加上必要免責聲明。

### 新增模組 8:多語系與本地化

- 五語系優先:英文、中文(繁/簡)、西班牙文(Herbalife 拉美必備)、日文、韓文。

- 文化本地化:節慶、飲食習慣、運動文化、時區、貨幣——不只是翻譯,要重寫。

- 合規本地化:每個國家的健康食品法規、廣告法、資料保護法都不同,需多套規則集。

### 新增模組 9:後端系統整合

- Herbalife My Herbalife API 串接:自動同步訂單、傭金、客戶基本資料,避免雙軌輸入。

- Amway BackOffice / MyBiz 整合:ABO 資料與 Amway 官方系統雙向同步,避免合約爭議。

- USANA Hub 整合 + 傭金計算:實時顯示當月業績、下線活躍度,與官方資料零誤差。

### 新增模組 10:行動優先與訊息型 UX

- 80% 分銷商使用場景在手機:所有核心流程必須 mobile-first,桌機版為輔。

- 訊息 bot 為主要互動介面:LINE(亞洲)、WhatsApp(拉美/歐洲)、Telegram(年輕用戶)——bot 勝過 app。

- 離線快取與低頻寬優化:拉美、東南亞分銷商網路不穩,PWA + offline-first 是必要能力。

## 4.3 現有 6 模組的升級建議

### M2 問卷評估升級

- Multimodal 問卷:拍照估算身體組成、語音描述症狀,提升填答完成率 30%。

- 實時健康資料接入:Apple Health、Google Fit、Fitbit API,動態更新健康狀態。

- RAG 產品推薦:從品牌產品庫檢索最匹配 SKU,推薦邏輯可解釋。

### M3 商談轉化升級

- Voice AI 商談教練:Hume AI、ElevenLabs Conversational 提供實時語音互動練習。

- 商談錄音自動評分:LLM 分析教練表現,指出改進點。

- 視訊 Co-pilot:商談中實時在螢幕邊欄提示教練該問的問題與產品建議。

### M4 客戶管理升級

- Churn prediction 模型:提前 2 週預測流失風險,主動介入。

- 個人化衛教內容生成:依客戶狀態即時生成教育內容,不靠預存範本。

- 智能回訪時機建議:LLM 根據過往互動紀錄推薦最佳聯繫時機。

### M5 成果轉介升級

- AI 潛力經營者 ranking:從客戶歷程、社交活躍度、成果資料排序高潛力候選人。

- Before/After 自動排版:AI 圖像處理+版型產生器,30 秒產出社群貼文。

- 見證自動多語化:一份見證自動產出 5 種語言版本,跨市場使用。

### M6 團隊管理升級

- AI 業績預測:月初預測本月結單,偏差告警。

- 團隊健康度評分:活躍度、成交率、培訓完成度綜合評分,一眼看團隊狀態。

- 落後自動介入:團隊成員進度落後自動推送提醒與資源,上線不用手動追蹤。

# 第五部分:是否需要做完 6 模組才能擴張?

明確答案:不需要。強烈建議「橫向擴張優先」。 做完 6 模組需 18–24 個月,擴張至 3 家公司只需「MVP(6–8 週)+ 品牌客製(4 週/家)」合計 6 個月。前者錯過市場窗口,後者拿到 3 倍估值。

## 理由一:時間窗口成本遠大於模組完整性價值

- 2026–2028 是 AI MLM 工具的結構性時間窗口——AI-native 架構對 2010 年代工具棧的技術代差最大,過了這個窗口,MLM 公司會自建或被大廠收購。

- 競爭對手(Flashy、Modere Pro、PartnerHero、新興 AI-native 新創)正在同期進場,每晚 6 個月市占率損失難以恢復。McKinsey 研究顯示 SaaS 市場領導者 70% 在行業形成的前 3 年就確立。

- 做完 6 模組預計 18–24 個月,橫向擴張至 3 家公司只需 6 個月 + 各 4 週品牌客製,後者早 12 個月進入市場,複利優勢 3 倍以上。

## 理由二:不同公司需要的模組組合完全不同

- Herbalife 最痛 M4(客戶流失率 40%)、Amway 最痛 M1(年輕化內容)、USANA 最痛 M3(新人 onboarding)——沒有一家需要全套 6 模組。

- 做完 6 模組再賣,80% 功能對每個客戶是冗餘,反而推高學習成本與授權價格,降低成交率。McKinsey 的 B2B SaaS 研究顯示功能冗餘度每上升 10%,轉換率下降 15%。

- 跨 3 家客戶快速累積的真實需求樣本,比閉門做完 6 模組更能指引真正該做的功能,避免「想像中的需求 ≠ 市場需求」陷阱。

## 理由三:平台架構比垂直完整模組更具複利價值

- 把 MVP 變成 multi-tenant SaaS 核心(資料結構、權限、API 標準化),每多接一家公司邊際成本遞減——第 1 家 100% 成本,第 2 家 40%,第 3 家 25%。

- 每家公司的定制層(話術、產品庫、合規規則)獨立於核心,核心升級所有租戶自動受惠——這是 SaaS 複利的核心。

- 這正是 Salesforce、HubSpot、Shopify 的崛起路徑:先做核心平台,按行業擴充功能,而不是先做完「銷售 100 功能」才上市——歷史上沒有垂直完整產品能跑贏橫向平台。

## 理由四:客戶資料與 AI 模型訓練需要規模

- 三家公司加總約 360 萬分銷商、數千萬客戶,資料量是單一 Synergy 的 50–100 倍——AI 模型品質在資料量上呈非線性提升(scaling law)。

- 跨品牌資料可做 anonymized benchmarking,讓每家公司看到「你比同業快 X%」——這是公司 CEO/BOD 願意買單的獨特價值,單品牌無法提供。

- RAG 與 fine-tuning 需要資料多樣性,單一品牌資料容易讓模型過擬合;跨品牌資料反而提升模型泛化能力,是技術上的正回饋。

## 理由五:融資與估值邏輯對平台模式極端有利

- 單品牌 AI 工具估值 5–10x ARR,跨品牌 SaaS 平台估值 15–30x ARR——同樣 1,000 萬 ARR,估值差異可達 2 億美元。

- VC 只投可擴張的平台,不投單客戶定制工具(除非有一次性大額建置費);Anthropic/OpenAI 的產業垂直 partner program 也只選跨客戶平台。

- 2026 年 AI SaaS 平均估值倍數比傳統 SaaS 高 2.5 倍(PitchBook Q1 2026),趕上估值浪潮的時間窗口比產品完整性重要。

# 第六部分:策略建議 — McKinsey Strategic Framework

使用 McKinsey 經典的 Strategic Choice Cascade:Where to Play、How to Win、Capabilities、Management Systems。

## 6.1 Where to Play(鎖定戰場)

| 順序 | 時程 | 目標客戶 | 切入策略 | 選擇原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Month 0–3 | Synergy WorldWide (現有) | MVP 上線 + Pilot 驗證 | 已有關係,驗證核心假設風險最低 |
| 2 | Month 4–9 | USANA | 從台灣/亞洲分公司切入,design partner | 規模中、亞洲經驗、痛點最明確、公司急需解方 |
| 3 | Month 10–18 | Herbalife | 先從拉美或東南亞市場切入 | 規模最大、商業驗證最強、FTC 後有強烈合規需求 |
| 4 | Month 18+ | Amway / Nutrilite | 走官方 BD 路線,與 Amway Digital 合作 | 技術要求最高、合約最嚴,需前面 3 家成績背書 |

## 6.2 How to Win(致勝方式)

### 核心制勝點

- 「平台核心 + 品牌定制」架構:M2 + M3 + M4 基礎版為通用核心,M1/M5/M6 與合規層按品牌客製,工程複用率 70% 以上。

- 定價模式創新:首年不收年費,只收 revenue share(成交訂單的 5–10%)——降低客戶 CAC 門檻,綁定長期價值。

- Design Partner 策略:每家公司 2–3 位免費試用 + 快速迭代,換取 logo、見證、與市場開拓。

- AI Moat:跨品牌資料飛輪 + anonymized benchmarking,是單品牌工具無法複製的護城河。

## 6.3 Capabilities(必備能力)

### 首年必須建立的 4 項能力

- 跨品牌平台工程團隊:3 位工程師(全端 + AI + infra),目標是把 MVP 升級為 multi-tenant。

- 合規與法規專家顧問:美國 FTC/FDA、加州消費者保護律師顧問合約,覆蓋 Top 3 公司的合規痛點。

- 多語系內容與 BD 團隊:中/英/西 三語系內容編輯 + 2 位 Customer Success 經理(覆蓋亞太 + 美洲)。

- MLM 產業關係網絡:透過 DSN Global 100 會議、DSA(Direct Selling Association)活動建立產業關係。

## 6.4 Management Systems(管理系統)

### 每季度必追蹤指標

- Product-Market Fit Score:每家公司分別評分,Sean Ellis Test + NPS 雙指標。

- NPS 追蹤:分銷商 NPS(使用者)與 MLM 總部 NPS(付費方)雙層。

- 資料飛輪指標:累計資料量、AI 模型品質改善幅度、功能採用率。

- 單位經濟學:CAC、LTV、Payback Period、Gross Margin 每月 review。

## 6.5 投資與回報試算

| 項目 | 12 個月投資 (USD) | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 工程團隊 | 400,000 – 500,000 | 3 位 engineers + 1 PM |
| GTM / Customer Success | 150,000 – 200,000 | 2 位 CS + 市場推廣預算 |
| 合規與法務 | 100,000 – 150,000 | 律師顧問 + SOC 2 認證 |
| 基礎設施 (AI + SaaS) | 50,000 – 100,000 | Claude API、Supabase、Vercel 等 |
| Buffer 與不可預期 | 100,000 – 150,000 | 15% 安全邊際 |
| 合計 | 800,000 – 1,200,000 | 12 個月總投資 |

### 回報試算(保守估計)

- 第 12 個月 ARR 目標:USD 100 萬(3 家公司合計,平均每家 30 萬)。

- 第 24 個月 ARR 目標:USD 500 萬(功能深化 + 各品牌擴張)。

- A 輪融資時機:第 18 個月,估值 3,000–5,000 萬美元(15–25x ARR)。

# 第七部分:2026 年 AI 技術堆疊建議

以 2026 年 Q2 的技術現況為基準,選擇最成熟、生態最完整、成本最可控的組合。避免過度追求最新但不穩定的技術。

## 7.1 模型層(Model Layer)

| 類別 | 推薦選擇 | 備援 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主模型 | Claude Opus 4.6 | GPT-5, Gemini 2.5 Pro | 商談摘要、合規審查、內容生成 |
| 經濟模型 | Claude Haiku 4.5 | GPT-4o mini | 問卷計分、意圖分類、簡單摘要 |
| 多模態 | Gemini 2.5 Pro | Claude Opus 4.6 vision | Before/After 照片分析、食物影像評估 |
| 語音 | Hume AI / ElevenLabs Conversational | OpenAI Realtime API | 商談練習、實時語音 Co-pilot |
| Embeddings | Voyage 3 / OpenAI text-embedding-3-large | Cohere embed-v4 | RAG 向量化、相似度比對 |

## 7.2 資料層(Data Layer)

- 主資料庫:Supabase PostgreSQL(multi-tenant RLS)或 Neon(serverless,讀寫分離)。

- 向量資料庫:Supabase Vector(pgvector)或 Pinecone Serverless——前者便宜、後者效能好。

- 分析資料庫:DuckDB + MotherDuck——輕量、查詢快、成本低,適合 MVP 階段分析。

- 物件儲存:Cloudflare R2(零 egress 費用)或 Supabase Storage。

## 7.3 應用層(Application Layer)

- 前端框架:Next.js 15 + React Server Components + Tailwind CSS,部署在 Vercel。

- AI SDK:Vercel AI SDK(streaming 與多模型切換)+ Claude Agent SDK(agentic workflow)。

- 低代碼原型:Bolt.new、v0.dev、Lovable——快速做 MVP demo 給客戶看,省 80% 原型時間。

- 自動化與工作流:n8n(自建 open source)或 Make(SaaS),處理 non-AI 的流程編排。

## 7.4 整合層(Integration Layer)

- 訊息通道:LINE Messaging API、WhatsApp Business API、Telegram Bot API,Resend 做 email。

- 健康資料:Apple HealthKit、Google Fit API、Fitbit Web API。

- MLM 總部系統:依公司 case-by-case,Herbalife My Herbalife、Amway BackOffice、USANA Hub 都有部分 API。

- 分析工具:PostHog(產品分析)、Mixpanel(留存 funnel)。

## 7.5 可觀測性與安全

- LLM 監控:Langfuse(open source)或 Helicone,追蹤 token 成本、延遲、輸出品質。

- 錯誤追蹤:Sentry(前後端統一)。

- 合規認證:SOC 2 Type II(B2B 必備)、HIPAA ready(健康資料)、GDPR 合規。

- 安全:Cloudflare WAF + Turnstile、API rate limiting、資料加密 at rest + in transit。

# 第八部分:風險總覽與下一步

## 8.1 Top 3 風險彙整

- MLM 合約限制風險:部分公司合約禁止第三方工具——緩解:與總部走 BD 協議,成為官方推薦。

- 資深分銷商拒用 AI 風險:Top 分銷商偏好手工——緩解:把 AI 定位為「隱形助理」,從中段教練切入。

- 跨境合規與資料主權風險:HIPAA + GDPR + CCPA + 各國個資法——緩解:multi-region 架構 + SOC 2。

## 8.2 下一步行動(90 天 Roadmap)

### Day 1–30:Synergy MVP 上線

- 按前一份文件的 MVP 規劃執行:問卷 + 商談副駕駛 + 基礎 CRM + 提醒。

- 選 3 位 Pilot 教練(MEGA + 中段 + 新人各一),4 週快速迭代。

- 同步把核心架構做成 multi-tenant friendly(資料 schema、權限層)。

### Day 31–60:平台核心重構 + USANA 接觸

- 把 MVP 拆成「平台核心層」與「Synergy 品牌層」,驗證架構可擴展性。

- 透過 DSN/DSA 關係聯絡 USANA 亞太區,提出 design partner 提案。

- 準備 USANA 專屬 Demo(CellSentials 產品庫 + MyHealthPak 流程)。

### Day 61–90:USANA POC + A 輪準備

- 啟動 USANA POC(3–5 位 Associate 試用),跑 4 週驗證。

- 同步啟動 Herbalife BD 接觸(拉美區域最容易切入)。

- 準備 A 輪 pitch deck,目標估值 2,000–3,000 萬美元。

關鍵決策點 (Decision Gates) Gate 1 (Day 30): Synergy Pilot 成交率是否 > 20%?否則先優化 MVP 再擴張。 Gate 2 (Day 60): 平台架構 multi-tenant 重構是否完成?否則不進 USANA。 Gate 3 (Day 90): USANA POC 是否得到正面回饋 + 至少 1 位簽約意願?否則重新評估擴張策略。

# 結論:一頁備忘

一頁備忘(One-Pager) 問題: 為 Synergy 設計的 AI MVP,能否擴張至其他健康直銷公司?需要做完 6 模組才能擴張嗎? 答案: 能,且應該。不需要做完 6 模組——採用「平台核心 + 品牌定制」架構,6 個月內可進入 USANA,12 個月內 Herbalife,18 個月內 Amway。 關鍵理由(各 5 點): 適配性:諮詢型漏斗同構、教練生產力瓶頸普遍、合規驅動結構化需求、資料破碎化時間窗口、下線招募依賴成果資料。 不完成 6 模組:時間窗口成本 > 完整性、各公司需求不同、平台比完整更有複利、AI 模型需要跨品牌資料、估值差 3 倍。 下一步: 1. Synergy MVP 6–8 週上線並驗證 → 2. 平台核心 multi-tenant 重構 → 3. USANA design partner → 4. A 輪融資。