健康直銷 AI 系統

模組分層邏輯、MVP 建議與分階段上線規劃

內部策略文件 | 2026 年 4 月

分析視角:直銷事業發展 × AI 產品開發

# 執行摘要

本文件針對一套為健康直銷事業設計的 AI 系統(含六大模組:M1 獲客行銷、M2 問卷評估、M3 商談轉化、M4 客戶管理、M5 成果與轉介紹、M6 團隊管理)進行邏輯分層分析,並提出 MVP 建議與分階段上線路徑。

核心結論共三點。第一,把模組依「全員使用」與「MEGA 經營者使用」二分的方向是對的,但 M1 與 M4 需要再拆分,不能整塊丟到 MEGA 層。第二,最佳 MVP 應聚焦於「問卷→商談→成交」閉環,最快在 6–8 週內跑出第一筆可歸因營收,並同時產生後段模組需要的客戶資料。第三,分階段上線應以「服務 3 位付費客戶」與「帶 3 位下線」作為 Phase 1→2→3 的關鍵 gating 條件,對齊直銷晉升機制與 AI 產品 ROI 曲線。

一句話結論:你的分層方向正確,但 M1 需要拆成兩層;修正後這個架構同時符合直銷複製邏輯與 AI 產品 MVP→進階的最佳實務,可以直接拿去做分階段預算與開發排程。

# 第一部分:模組分類邏輯壓力測試

## 你原本的假設

M2 與 M3 是把陌生人轉換為「新客戶(end user)」的工具,任何人都能使用,包括消費者層級與新進夥伴。M1、M4、M5、M6 是只有認真投入事業的 MEGA 經營者(真的要帶下線做商業)才會採用、維持、並產生複利回報的系統性工具。

## 邏輯瑕疵:M1 與 M4 需要拆分

### M1 不應整塊放進 MEGA 桶裡

M1 裡面包含兩種性質完全不同的功能:

- Lead 蒐集、私訊入口整合屬於基礎層——任何夥伴(甚至消費者推薦朋友)都需要一個收名單的入口,沒有這層,M2 根本沒有輸入源。

- 貼文生成引擎、SEO 內容頁、成果故事包裝才是 MEGA 層——這些需要持續產出節奏與品牌語料,只有認真經營者會堅持。

### M4 也有類似問題

基礎客戶資料表(誰買了什麼、聯絡方式)是所有人都需要的最低配;「計畫執行追蹤」「未成交自動提醒」「衛教內容推播」才是經營者級工具。

### M5、M6 判斷完全正確

這兩塊沒有服務消費者的空間,純 MEGA 工具,不需調整。

## 修正後的正確分類

| 層級 | 定位 | 包含功能 |
| --- | --- | --- |
| 全員層 | 轉換陌生人為新客戶的交易型工具 | M2 問卷評估、M3 商談轉化、M1 的 Lead 入口、M4 基礎客戶資料 |
| 經營者層 | 只有 MEGA 經營者才會持續投入並收穫複利的系統型工具 | M1 的內容引擎、M4 的追蹤與自動化、M5 全部、M6 全部 |

# 第二部分:分層正確的五大核心理由

每一項理由都從三個視角切入:直銷事業發展觀點、AI 產品開發觀點,以及綜合判斷。

## 理由一:交易價值 vs. 複利價值

直銷事業觀點:M2/M3 每跑一次就產出一筆實質成交,對任何層級的夥伴都有立即回報;M1/M4/M5/M6 要累積數月的內容庫、客戶群、見證池才顯現複利,只有認真經營者願意等這條曲線。

AI 產品觀點:交易型工具成功指標清楚(轉換率、成交率)、回饋迴路短,是 MVP 首選;複利型工具需長期資料累積與模型迭代,開發成本高、ROI 回收慢。

綜合判斷:把交易型做成全員可用、複利型做成「經營者模式」,同時滿足消費者的即時需求與經營者的長期槓桿,資源配置最合理。

## 理由二:80/20 夥伴結構決定工具分層

直銷事業觀點:任何組織約 80% 下線停留在消費者身份,只有 20% 真的投入經營;把團隊儀表板、內容引擎塞給 80% 消費者只會製造挫折與使用門檻。

AI 產品觀點:產品設計的黃金法則是「普及層優先、能力層按需」,專業功能放在啟用門檻之後,能避免 onboarding 過載與支援成本爆炸。

綜合判斷:M2/M3 當普及層服務所有人、經營者工具設為「條件觸發解鎖」,採用率與留存都會更高,且不浪費培訓資源在不會轉型的消費者身上。

## 理由三:AI 複雜度與資料需求不對稱

直銷事業觀點:問卷分數與商談預約的邏輯相對標準化,各地教練都能照搬執行;內容生成、轉介推薦需要大量本地化素材與見證樣本才會精準。

AI 產品觀點:M2/M3 是結構化輸入加規則引擎,開發風險低、可測試性高;M1 需生成式模型、M4 需時序追蹤、M5 需排序推薦、M6 需多角色權限,屬於高複雜度且對資料敏感的模組。

綜合判斷:工程落地上先把結構化、規則式的 M2/M3 上線驗證 pipeline,再逐步堆疊生成式與個人化能力,風險與成本都最可控。

## 理由四:MEGA 夥伴是被「發現」的,不是被「招募」的

直銷事業觀點:真正的經營者幾乎都是先成為產品受益者,看見自己的成果後才被邀請進入事業線,這正是 M5「潛力經營者推薦」的底層邏輯。

AI 產品觀點:M5 仰賴 M4 的執行追蹤資料,M4 仰賴 M3 的成交客戶流,M3 又仰賴 M2 的合格名單——整條資料鏈因果依賴,沒有前段資料,後段模型無法冷啟動。

綜合判斷:M2/M3 是資料生成器、M1 後段與 M4/M5/M6 是資料消費者,所以先讓 M2/M3 跑滿半年到一年,後段模組才有料可用,順序是技術上的必然。

## 理由五:複製制度需要系統,消費者不需要

直銷事業觀點:複製(duplication)的核心是每個經營者用同一套 SOP 發內容、追業績、帶新人,M1 的內容引擎與 M6 的團隊管理就是 SOP 的數位化載體。

AI 產品觀點:多角色權限、團隊儀表板、績效告警這些功能工程投入大,只有當你有一批付費或活躍的團隊領導時才收得回投資。

綜合判斷:把「經營者模式」當成晉升或達標後解鎖的功能包,既對齊直銷晉升機制,也讓 AI 投入集中服務真正產生現金流的那群人。

# 第三部分:分階段上線計畫

| 階段 | 適用對象 | 開放功能 | 解鎖門檻 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 全員版 | 所有消費者、新進夥伴 | M2 問卷評估、M3 商談轉化、M1 的 Lead 蒐集與私訊入口、M4 基礎客戶資料表 | 無,加入即可使用 |
| Phase 2 啟用版 | 服務過客戶的活躍夥伴 | M1 貼文生成引擎、M4 計畫執行追蹤與未成交提醒、M5 成果報表生成 | 累積服務 ≥ 3 位付費客戶,或月業績連 2 個月達標,或完成初階培訓 |
| Phase 3 MEGA 版 | 真正要做事業的經營者 | M1 SEO 與成果故事包裝、M5 轉介話術與潛力經營者推薦、M6 全套(月目標、績效看板、培訓追蹤、團隊儀表板) | 有 ≥ 3 位下線,或達 MEGA 業績等級,或通過 MEGA 培訓認證 |

## Gating 邏輯說明

Phase 1→2 的門檻在測「這個人服務得了客戶嗎」:能把 3 個客戶服務好,才值得給他內容武器與自動化工具。

Phase 2→3 的門檻在測「這個人帶得起人嗎」:能把業績做到經營者等級,才值得給他團隊管理工具與組織儀表板。

門檻使用「或」條件而非「且」,避免單一弱項卡住有潛力的人。

# 第四部分:兩大風險與緩解方案

## 風險一:M1 被整塊歸為 MEGA 層,導致 Phase 1 夥伴沒有獲客支援

沒有 Lead 入口與基礎貼文範本,M2 的問卷根本沒人填,整個漏斗前段斷掉。

緩解方案:務必把 M1 拆成兩層——基礎版(Lead 表單、私訊整合、範本庫)放 Phase 1;AI 專業版(生成引擎、SEO、故事包裝)放 Phase 2/3。這是目前這版規劃最需要修正的一點。

## 風險二:門檻設計過嚴或過鬆

過嚴會讓有潛力的夥伴卡住,錯過關鍵成長期;過鬆會讓消費者過早拿到複雜工具而挫折,拉高客服成本與工具厭惡感。

緩解方案:

- 門檻用「或」條件而非「且」,允許多條路徑升級。

- 設立「觀察期試用」機制:連續 30 天高活躍的 Phase 1 夥伴,自動獲得 Phase 2 兩週試用權。

- 每季回看門檻數據:Phase 2 升級率 < 15% 就降低門檻,> 40% 就提高門檻。

# 第五部分:最佳 MVP 建議

## 一句話定位

做一個「教練版的成交副駕駛」——從陌生人填問卷開始,到教練商談、到客戶成交、到 48 小時跟進提醒,全流程打通的最小閉環。其他功能全部先不做。

## MVP 範圍(只做這四件事)

### 1. 智能健康問卷(升級版 M2)

把現有 App Script 問卷搬到正式網頁版,加上自動計分引擎,填完立刻產出:

- 給填答者:一份健康狀態摘要(隱私保護、可信度高、願意轉寄朋友)。

- 給教練:一份結構化的名單記錄(健康等級、推薦產品組合、紅旗警訊、建議切入角度)。

### 2. 商談前背景摘要與產品建議(M3 P0)

這是整個 MVP 最高價值的一塊——教練在商談前 5 分鐘打開就能看到:客戶核心痛點三句話、推薦產品組合與價格區間、可能的異議與建議回覆、暖場切入點。這項能直接把商談成交率拉高 10–20%,是老闆最願意買單的功能。

### 3. 基礎網頁版客戶管理(M4 精簡版)

一張可搜尋、可篩選的客戶表,欄位只做必要的:基本資料、問卷結果、狀態(新名單/已商談/已成交/未成交)、最後聯繫時間、備註。問卷一填完自動建檔,不需教練手動輸入。

### 4. 未成交自動跟進提醒(M4 P0)

用最簡單的規則引擎:商談後 48 小時、第 7 天、第 30 天各推一次 LINE 或 Email 提醒給教練。不做 AI 個人化內容,用範本就好。

## 刻意排除什麼(以及為什麼)

| 排除項目 | 為什麼不放進 MVP |
| --- | --- |
| M1 AI 貼文生成、SEO | 生成式品質主觀、評估週期長、對成交沒有立即貢獻 |
| M5 成果報表、轉介、潛力經營者 | 需要數十個成功案例才有料可用,MVP 階段根本沒數據 |
| M6 團隊儀表板、月目標、培訓追蹤 | 需要多角色權限與業績串接,工程成本高且只服務 MEGA 層 |
| M3 異議處理知識庫、試用品追蹤 | 可以用 Notion 或 Google Doc 暫代,不是工程優先級 |
| M4 計畫執行追蹤、衛教推播 | 客戶成交之後才用得到,MVP 階段先驗證前端漏斗 |

## 為什麼這個 MVP 是對的(五個理由)

- 最短路徑到「第一筆可歸因營收」:這個閉環在 4–6 週就能跑出第一筆因為工具而成交的訂單,老闆與上線立刻看得到現金流回報,後續投資才有底氣。

- 最大程度複用現有資產:你們已經有 App Script 問卷、Gemini 產建議的經驗、預約軟體——MVP 九成時間花在「整合串接」而不是「從零開發」,風險最低。

- 解決所有後段模組的冷啟動問題:M4 計畫追蹤、M5 成果報表、M5 潛力經營者推薦、M6 績效看板——這四塊都需要客戶資料當原料,MVP 先把資料管線跑起來,後面所有模組才有料可用。

- 全員通用,零門檻推廣:這個 MVP 不分 MEGA 還是新夥伴,所有人都能用、都有感,採用率與資料累積速度都最快,避免 AI 系統最怕的「上線沒人用」陷阱。

- 工程複雜度最低:全流程只要:表單 + 規則計分 + 基礎 CRM + cron 提醒 + 一次 LLM 呼叫(生商談摘要)。不碰生成式內容品質把關、不碰多角色權限、不碰推薦演算法,開發與 debug 都可控。

## 成功指標(MVP 上線 8 週後要驗證)

- 問卷完成率 ≥ 50%(對照:填到一半就離開的比例)

- 問卷→預約商談轉換率 ≥ 30%

- 商談→成交率 ≥ 20%(對照:目前教練憑感覺商談的成交率)

- 教練平均每單商談準備時間壓到 5 分鐘以內

- 48 小時未成交跟進執行率 ≥ 80%(對照:目前常常忘記跟進)

只要這五個數字有三個達標,就證明 MVP 模式成立,可以往 Phase 2 擴張。

## 時程建議(6–8 週)

| 週次 | 事項 |
| --- | --- |
| W1–W2 | 問卷上網頁版、計分規則、雙向寄送結果 |
| W3–W4 | LLM 商談摘要產生器、基礎 CRM 表 |
| W5 | 提醒排程器、LINE 與 Email 串接 |
| W6 | 內部 3–5 位教練 Pilot |
| W7–W8 | 根據 Pilot 數據迭代、擴大到全員 |

## 技術棧建議

### 最省時路線(推薦)

Airtable 做 CRM 後台 + Tally 或 Softr 做前端表單 + Make 或 Zapier 做自動化 + Claude API 做商談摘要 + LINE Messaging API 發提醒。3 週即可跑起來,月費 < 5,000 台幣。

### 中長期可擴展路線

Next.js + Supabase(資料庫與 Auth)+ Vercel(部署)+ Claude API + LINE LIFF。需要 1 位工程師 6 週。

# 第六部分:MVP 月費拆解(< 5,000 NTD 的來源)

MVP 試點階段(3–5 位教練、每月 100 筆以內新名單),實際月費大約落在 1,500–3,500 NTD,5,000 是保守上限。以下是每一筆的明細。

## 成本明細

| 工具 | 用途 | 方案 | 月費 (NTD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Airtable | 客戶資料庫 CRM | 免費版(1,000 筆內)或 Team 方案 | 0 – 620 |
| Tally | 網頁表單(問卷、Lead 表) | 免費版夠用,Pro 解鎖分支邏輯 | 0 – 900 |
| Make | 自動化串接(表單→CRM→提醒) | Core 方案,10,000 ops/月 | ~330 |
| Claude API | 商談前摘要生成 | Haiku 模型,約 100 單/月 | 100 – 300 |
| LINE Messaging API | 推提醒給教練 | Light 方案,15,000 則訊息 | 800 |
| 網域 + 雜項 | 自有網址、信件服務 | 含 SSL | ~200 |
| 合計 |  |  | 約 1,430 – 3,150 |

## 成本假設

- 同時使用教練 ≤ 5 人

- 每月新進問卷填答 ≤ 100 筆

- 每月商談摘要 LLM 生成 ≤ 100 次

- 提醒訊息 ≤ 1,000 則/月

## 什麼情況會超過 5,000

- 教練 > 10 人:Airtable Team 方案每人約 620,10 人就是 6,200——會超標。建議改 Airtable Business 年付,或搬到 Supabase 自建。

- 每月商談 > 500 單:Claude API 成本會線性上升,但即使到 500 單大概也只多 1,000–1,500 NTD,還在可接受範圍。

- LINE 訊息量 > 15,000 則/月:換 LINE Messaging Standard 方案,1,600 NTD,多 800 NTD。

- 加上 Softr 做前端會員入口:Basic 方案 ~1,830 NTD/月——只有當要做讓客戶登入看自己進度的介面時才需要,MVP 階段不需要。

## 誠實提醒

- LINE Notify 已於 2025 年 3 月停用,現在只能用 LINE Messaging API(有費用)或改走 Email 提醒(Resend 免費方案每月 3,000 封)。用 Email 替代 LINE 可再省 800 NTD,月費壓到 1,000 NTD 以下完全可能。

- 以上費用是 SaaS 訂閱費,不含:工程師時薪(外包整套 MVP 約 15–25 萬 NTD 一次性)、你們自己的時間成本。

- 2026 年匯率與各家定價可能有小幅調整,正式評估時要再確認當時官網公告價。

## 如果想更省

### 極省版月費 < 1,000 NTD

Airtable 免費版 + Tally 免費版 + Make 免費版(1,000 ops/月)+ Claude API(~200)+ Email 提醒(免費)。缺點:成長到 1,000 筆以上就要升級,且 Make 免費額度很快用完。

### 中長期成本優化

當累計資料 > 5,000 筆、教練 > 10 人時,遷移到 Next.js + Supabase 自建,工程一次性投入後,月費可以壓到 500 NTD 以下(Supabase 免費 + Vercel 免費 + LLM API 用量計費)。

# 第七部分:下一步建議

- 先鎖定 3 位試點教練:一位資深 MEGA、一位中階、一位新人,讓他們承諾 MVP 上線後用滿 4 週並提供回饋。

- 把目前 App Script 版問卷與「問卷結果研判表」的邏輯先完整寫出來:這是 MVP 核心資產,越早定稿越好。

- 決定技術路線:Airtable 快速版或 Next.js 自建版,兩者差在時程與未來擴充彈性。

- 產出開發排程表:可以另外拆一份 6 週開發排程 Excel,配合每週 check-in。

- 準備「上線即溝通」素材:給教練的 5 分鐘教學影片、給客戶的問卷邀請話術、給上線的成果追蹤儀表板——這些非工程素材要跟工程同步準備。

下一步要做什麼? 建議先確定技術路線(Airtable 快速版 vs. Next.js 自建),然後在一週內完成 3 位 Pilot 教練的選擇與 kick-off 會議。這兩個決定做完後,就能正式進入 6–8 週的 MVP 開發階段。